|  | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Главы муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области |  |
| --- | --- | --- |

от _07.06.2013                                                                                                    №222

##### О задачах по подготовке объектов

##### жизнеобеспечения, жилищного фонда

##### и социальной сферы муниципального

##### образования Павловское сельское поселение

##### к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года №354 «О предоставлении  коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно – коммунальному комплексу от 27.09.2003 года №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановлением Главы Суздальского района от 28.05.2013 №988 «О задачах по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальной сферы района к работе в осеннее – зимний период 2013-2014 годов»  постановляю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осеннее – зимний период 2013-2014 годов в соответствии с приложением №1.

- Рекомендовать муниципальному казенному учреждению  «Павловское»:

2.1.Совместно с управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями организовать комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения поселения к работе в осеннее – зимний период 2013-2014 годов.

2.2.Осуществлять контроль за поэтапным выполнением работ по объектам в соответствии с утвержденными планами и завершением управляющими и ресурсоснабжающими организациями в следующие сроки:

- подготовка котельных и тепловых сетей к работе в отопительный период с составлением актов опресовки сетей и готовности котельных в срок до 15.09.2013 года.

- укомплектование котельных обученным и аттестованным персоналом в срок до 20.09.2013 года.

- оформление паспортов готовности предприятий коммунального комплекса к работе в отопительный период 2013-2014 годов в срок до 15.09.2013 года.

- подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях с составлением актов и паспортов готовности в срок  до 15.09.2013 года.

- проведение пробных топок и пусков котельных с подачей теплоносителя на объекты жилищного фонда и социальной сферы в период с 15.09.2013 года по 20.09.2013 года с последующим вхождением в отопительный период.

2.3.Принять меры по обеспечению котельных аварийной подпиткой систем                                                           теплоснабжения.

2.4. Проработать вопрос  организации антитеррористической защиты потенциально опасных объектов (котельных, водозаборов, очистных сооружений) в соответствии с существующими требованиями и нормативами.

2.5.  Активизировать разъяснительную работу среди населения о возможности получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

- Финансовому отделу администрации муниципального образования Павловское сельское поселение обеспечить финансирование мероприятий по подготовке  объектов жизнеобеспечения  поселения к работе в осеннее – зимний период 2013-2014 годов в соответствие с утвержденными мероприятиями.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Павловское сельское поселение.

- Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Павловское сельское поселение.

Глава муниципального образования

Павловское сельское поселение                                                                        И.К.Абубекиров

|  | Приложение к постановлению главы муниципального образования Павловское сельское поселение от________________ №______ |
| --- | --- |

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ – ЗИМНИЙ ПЕРИОД

2013-2014 ГОДОВ

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести комиссионную оценку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы к предстоящему отопительному периоду | до 15.09.2013 г. | МКУ «Павловское», ООО «Шторм», ООО КС «Новый» |
| 2 | Обеспечить контроль за созданием необходимых материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций | до 01.09.2013 г. | МКУ «Павловское» |
| 3 | Организовать проведение рабочих совещаний по вопросу подготовки жилищного фонда , объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду | июнь – октябрь 2013 г. | МКУ «Павловское» |
| 4 | Организовать контроль за ходом подготовки и прохождением отопительного периода на объектах жилищного фонда, жизнеобеспечения и социальной сферы | июнь 2013г. – май 2014 г. | МКУ «Павловское» |