|  | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Главы муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области |
| --- | --- |

от 29.04.2013                                                                                                               № 162

Об утверждении инвестиционной программы

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Павловское сельское

поселение Суздальского района Владимирской

области на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» и руководствуясь статьей 5 Устава муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области на 2013-2015 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

И.о. главы муниципального образования

Павловское сельское поселение                                                                                             Н.В. Дашин

Приложение

к постановлению главы муниципального образования

Павловское сельское поселение

от 29.04.2013 № 162

Инвестиционная программа

по развитию систем водоснабжения и водоотведения

Павловского сельского поселения

Суздальского района Владимирской области

на 2013-2015 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Суздальского района Владимирской области на 2013-2015 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Техническое задание |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования Павловского сельского поселения Суздальского района Владимирской области |
| Основные разработчики программы | ООО «Шторм» |
| Цели и задачи программы | Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения; реализации мероприятий по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования – 13600 тыс. руб. Источники финансирования: тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений и иных объектов) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, снижение потерь в сетях. Удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь стоящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития |
| Система контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляет Администрация муниципального образования Павловского сельского поселения Суздальского района Владимирской области |

Введение

Инвестиционная программа по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Суздальского района Владимирской области на 2013-2015 годы разработана в соответствии с концепцией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015гг., программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях строительства, модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования, обеспечения качественными и доступными услугами по водоснабжению и водоотведению и повышения экологической безопасности территории муниципального образования.

1. Обоснование необходимости реализации инвестиционной программы

по развитию систем водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Суздальского района Владимирской области на 2013-2015 годы

Содержание проблемы

По состоянию на 01.10.2012 года уровень износа коммунальных сетей  водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Суздальского района Владимирской области составляет 80 процентов.

Общая протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам составит 90 км.  Инженерная система водоснабжения достаточно сложна и объемна, и требует постоянных затрат на ремонт и модернизацию. Предприятие так же несет большие эксплуатационные затраты, в частности по удельным расходам электроэнергии на 1 м2 поднятой на поверхность воды.

Населенные пункты, обслуживаемые ООО «Шторм» в основном оборудованы системой центрального водоотведения, с отведением сточных вод на очистные сооружения. Очистные сооружения - станции биологической очистки сточных вод аэратенках продленной аэрации. ООО «Шторм» обслуживает три группы очистных сооружений.

Общая протяженность канализационных сетей обслуживаемых ООО «Шторм» составляет 20,7 км.

Себестоимость очистки сточных вод на очистные сооружения возрастает, вследствие того, что проектами на всех очистных сооружениях предусматриваются отопление бытовых и производственных помещений электрообогревателями.

Многие участки самотечных коллекторов требуют замены, вследствие своей изношенности.

Следствием износа водопроводных и канализационных сетей является высокая аварийность, неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения, ухудшение качества питьевой воды из-за внутренней коррозии трубопроводов, недостаточная мощность трубопроводов на отдельных участках, низкий коэффициент полезного действия имеющихся мощностей и большие потери энергоносителей.

Основное внимание в Программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых экономичных высокоэффективных технологий, а так же выполнение требований санитарной защиты объектов водоснабжения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В рамках реализации долгосрочной целевой программы  предусмотрено подключение новых абонентов. На реализацию реконструкции для подключения новых объектов необходимы денежные средства в размере 6800 тыс. рублей.

Высокий износ систем водоснабжения, использование морально устаревшего оборудования влечет за собой потери энергоресурсов, а также при подключении новый абонентов понадобится большая выработка.  Для решения этой проблемы программой предусмотрено следующие работы, на сумму 6800 тыс. рублей:

| Наименование объектов и выполняемых работ | Стоимость работ всего | в том числе тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Реконструкция станции обезжелезования в с. Павловское | 2100 | 2100 | - | - |
| Реконструкция водозаборных сооружений в с. Павловское | 600 | 600 | - | - |
| Закольцовка систем водоснабжения в начале ул. Центральная в с. Павловское | 500 | 500 | - | - |
| Замена трубопровода от КНС до очистных сооружений в с. Павловское | 1200 | 1200 | - | - |
| Замена труб по переулку Тихий на больший диаметр в с. Павловское | 400 | 400 | - | - |
| Замена водопровода от станции обезжелезования до ул. Центральная в с. Павловское | 400 | 400 | - | - |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения по селам | 1600 | - | 750 | 850 |
| Итого: | 6800 | 5200 | 750 | 850 |

Всего по объектам водоснабжения программой предусмотрены средства:

2013 год – 5200 тыс. руб.

2014 год -  750 тыс. руб.

2015 год -  850 тыс. руб.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Канализационные насосные станции находятся в хозяйственном ведении ООО «Шторм».

Высокий износ систем водоснабжения, использование морально устаревшего оборудования влечет за собой потери энергоресурсов, а также при подключении новый абонентов понадобится большая выработка. В настоящее время требуется увеличение мощности КНС посредством реконструкции системы водоотведения.

Для решения этой проблемы программой предусмотрено следующие работы, на сумму 6800 тыс. рублей:

| Наименование объектов и выполняемых работ | Стоимость работ всего | в том числе тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Реконструкция 2ой линии аэротенков в с. Павловское | 400 | 400 | - | - |
| Установка воздуходувок | 1050 | 800 | - | 250 |
| Очистка иловых карт | 2000 | 2000 | - | - |
| Реконструкция напорной канализации и КНС | 2150 | 1200 | 550 | 400 |
| Монтаж системы доочистки сточных вод в с. Порецкое и с. Павловское | 1200 | 800 | 200 | 200 |
| Итого: | 6800 | 5200 | 750 | 850 |

Всего по объектам водоснабжения программой предусмотрены средства:

2013 год -  5200 тыс. руб.

2014 год -  750 тыс. руб.

2015 год -  850 тыс. руб.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

- Обеспечение населения Павловского сельского поселения Суздальского района Владимирской области качественной питьевой водой в требуемых объемах.

- Предотвращение попадания стоков в окружающую среду.

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Суздальского района Владимирской области.

3. Объемы и источники финансирования программы

Программа предусматривает источники финансирования – тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений и иных объектов) для потребителей услуг.

Программа состоит из двух разделов и предусматривает мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Объем финансирования Программы составляет 13600 тыс. руб.

- на объекты водоснабжения – 6800 тыс. руб.

- на объекты водоотведения –  6800 тыс. руб.

В ходе реализации Программы, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке в случае объективного изменения условий деятельности.

Источники финансирования Программы в 2013-2015 годах

Источники финансирования Программы на 2013-2015 годы:

- средства, получаемые в виде платы за подключение  к водопроводно-канализационной системе вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений и иных объектов).

Предложение о размерах тарифа на подключение вновь,

создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений и сооружений и иных объектов) к системам водоснабжения и водоотведения на 2013-2015 годы

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов. Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения основан на том, что размер платы за подключение должен  компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ.

Объем подключаемой нагрузки на период 2013-2015 годы составит:

- по водоснабжению:

в 2013 году - 400 куб. м в сутки;

в 2014 году - 50 куб. м в сутки;

в 2015 году - 50 куб. м в сутки;

- по водоотведению:

в 2013 году - 400 куб. м в сутки;

в 2014 году - 50 куб. м в сутки;

в 2015 году - 50 куб. м в сутки;

Расчет тарифа на подключение

Водоснабжение

2013 год

Финансовые потребности (С),            			5200,0 тыс. руб.

Объем подключаемой нагрузки (V)			          400,0 м3/сут.

Тариф на подключение (Т)					13000,0 руб. м3/сут.

Т=С/V=5200/400=13000,00 руб. м3/сут.

2014 год

Финансовые потребности (С),            			750,00 тыс. руб.

Объем подключаемой нагрузки (V)			         50,0 м3/сут.

Тариф на подключение (Т)					15000,0 руб. м3/сут.

Т=С/V=750/50=15000,00 руб. м3/сут.

2015 год

Финансовые потребности (С),            		        850,00 тыс. руб.

Объем подключаемой нагрузки (V)			         50,0 м3/сут.

Тариф на подключение (Т)				         17000 руб. м3/сут.

Т=С/V=850/50=17000,00 руб. м3/сут.

Водоотведение

2013 год

Финансовые потребности (С),            			5200,0 тыс. руб.

Объем подключаемой нагрузки (V)			          400,0 м3/сут.

Тариф на подключение (Т)					13000,0 руб. м3/сут.

Т=С/V=5200/400=13000,00 руб. м3/сут.

2014 год

Финансовые потребности (С),            			750,00 тыс. руб.

Объем подключаемой нагрузки (V)			         50,0 м3/сут.

Тариф на подключение (Т)					15000,0 руб. м3/сут.

Т=С/V=750/50=15000,00 руб. м3/сут.

2015 год

Финансовые потребности (С),            		        850,00 тыс. руб.

Объем подключаемой нагрузки (V)			         50,0 м3/сут.

Тариф на подключение (Т)				         17000 руб. м3/сут.

Т=С/V=850/50=17000,00 руб. м3/сут.

Таким образом, тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений и иных объектов) к системам водоснабжения и водоотведения составляет:

2013 год

- водоснабжение- 13000 руб. м3/сут.

- водоотведение - 13000 руб. м3/сут.

2014 год

- водоснабжение - 15000 руб. м3/сут.

- водоотведение -  15000 руб. м3/сут.

2015 год

- водоснабжение- 17000 руб. м3/сут.

- водоотведение-  17000 руб. м3/сут.

Плата за подключение вновь создаваемых или реконструируемых объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений и иных объектов) к системам водоснабжения и водоотведения вносится лицами, осуществляющими строительство или реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта на основании публичного договора.